2023年度广元市港航发展中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月2日

第一部分 部门概况	1

一、 部门职责	1

二、机构设置	2

第二部分 2023年度部门决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	3

三、 支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13

十、 其他重要事项的情况说明	13

第三部分 名词解释	15

第四部分 附件	19

一、收入支出决算总表	61

二、收入决算表	61

三、支出决算表	61

四、财政拨款收入支出决算总表	61

五、财政拨款支出决算明细表	61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	61

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

广元市港航发展中心的主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作；（2）负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作；（3）指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设，督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作；（4）承担港口岸线利用项目技术审查工作；（5）负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作；（6）承担全市船员考试服务工作；（7）负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作；（8）指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作；（9）承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作；（10）负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作；（11）承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作；（12）完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市港航发展中心（部门）下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入广元市港航发展中心（部门）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 广元市港航发展中心（机关）

- 广元市航务管理局广元航道段

- 广元市航务管理局苍溪航道段

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2414.46万元。与2022年度3994.51万元相比，收、支总计各减少1580.05万元，下降39%。主要变动原因是年初结转减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计2307.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2213.18万元，占95.9%；其他收入94.70万元，占4.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计2329.04万元，其中：基本支出1939.97万元，占83.29%；项目支出389.07万元，占16.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2213.25万元。与2022年度2561.28万元相比，财政拨款收、支总计各减少348.03万元，下降13.6%。主要变动原因是项目资金减少、退休人员增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2213.18万元，占本年支出合计的95.02%。与2022年度2361.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.93万元，下降6.3%。主要变动原因是项目资金减少、退休人员增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2213.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出285.48万元，占12.9%；卫生健康支出70.43万元，占3.2%；交通运输支出1724.66万元，占78.1%；住房保障支出125.33万元，占5.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年度一般公共预算支出决算数为2213.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为58.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为141.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为50.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为53.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为313.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为1159.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为215.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为125.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.39万元，其中：

人员经费1774.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费163.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，完成预算71%，较上年度6.8万元增加6.25万元，增长91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.3万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.75万元，占5.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，完成预算72.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度6.1万元相比增加6.2万元，增长101.64%。主要原因是无偿调拨一批车辆发生购置税。

其中：公务用车购置支出4.64万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：越野车2辆、皮卡车2辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车2辆、皮卡车3辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元。主要用于日常工作中出差、协调航运公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

主要用于日常工作中出差、协调航运公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算52.08%。公务接待费支出决算比2022年度0.7万元增加0.05万元，增长7.12%。主要原因是水上业务发展，其他单位交流增加。其中：

国内公务接待支出0.75万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：（机关）合川航道处调研，支出0.09万元；省中心采访拍摄事宜，支出0.07万元；南充、广安来广考察公务接待，支出0.21万元；召开全市“十四五”期内河水运项目推进会接待0.14万元。（广元航道段）无公务接待。（苍溪航道段）南部段来苍交流学习，支出0.07万元；航道养护技术核查，支出0.08万元；南充航务管理局开展嘉陵江航道管养业务活动，支出0.09万元。

无外事接待。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市港航发中心（部门）机关运行经费支出50.35万元，比2022年度47.99万元增加2.36万元，增长4.92%。主要原因是无偿调拨一批车辆发生购置税。

- （二）政府采购支出情况

2023年度，广元市港航发中心（部门）政府采购支出总额26.62万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购服务支出24.6万元。主要用于采购空调机、大功率救援船舶设计项目。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的7%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的7%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市港航发中心（部门）共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于日常工作中出差、航道检查巡查。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项预算项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市港航发展中心（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项预算项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市港航发展中心（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.1分，绩效自评综述：2023年部门预算绩效整体表现良好，部门整体支出绩效评价得82.89分，剔除不涉及指标总分为90分，折合得分92.10分。扣分项主要原因是年中追加项目多、金额大，部分项目资金下达与绩效监控时段冲突，项目刚下达就被列入预算监控时段，造成序时执行扣分。2023年重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项预算项目绩效自评得分为97.62分，绩效自评综述：为贯彻落实市委市政府和上级主管部门有关工作要求，我中心于2022年初启动了嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计和相关专题研究等前期工作，并完成了坝址优化专题报告。该项目整体完成良好，评价得分82分，涉及总分84分，折合得分97.62分。扣分项目是无地方配套资金。

绩效自评报告详见附件。

- 名词解释

- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指病退职工护理费。

- 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指遗属生活补助。

- 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

- 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴项目。

- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指嘉陵江数字航道平台运行维护费。

- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指船舶检验与修造管理专项工作经费。

- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

- 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

广元市港航发展中心

关于2023年度部门整体预算

绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市港航发展中心部门下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：广元市港航发展中心、广元市航务管理局广元航道段、广元市航务管理局苍溪航道段。

（二）机构职能。广元市港航发展中心的主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作；（2）负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作；（3）指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设，督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作；（4）承担港口岸线利用项目技术审查工作；（5）负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作；（6）承担全市船员考试服务工作；（7）负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作；（8）指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作；（9）承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作；（10）负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作；（11）承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作；（12）完成市交通运输局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，有在职职工86人，离休职工1人，退休职工85人，遗属25人，合计197人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。部门2023年年初预算收入1849.13万元、决算报表收入2307.87万元。

（二）支出情况。部门2023年年初预算支出1978.77万元、决算报表支出2329.04万元。

（三）结转结余情况。部门2023年决算报表收入年初结转结余年初预算数129.64万元、决算数106.59万元，支出年末结转结余年初预算数0万元、决算数85.42万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。得15分。

（1）预算项目调整次数履职效果：调整次数少于3次，得5分。

（2）足额保障率（参保率）履职效果：均足额保障率100%，得5分。

（3）运转保障率履职效果：公用经费保障率100%，得5分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。得14.61分。

（1）预算编制质量：除年中追加项目外，预算科学准确，得8分。

（2）单位收入统筹：不涉及此指标。

（3）支出执行进度：1-6月执行率72.03%，1-10月执行率79.23%，经测算得3.03分；无预警或者违规金额，得2分。

（4）预算年终结余：部门整体预算结余率19.66%，经测算（1-19.66%）*100%*2，得1.61分。

（5）严控一般性支出：根据《三公经费超预算统计表》，2022年预算14.37万元，2023年预算15.8万元，2022年决算8.23万元，2023年决算13.45万元。（剔除2023年无偿调拨6辆新车购置税9.42万元，其中苍溪段3.14万、广元段4.64万元、中心1.64万元）。基础分值决算压减，得1分。加分值，2023年决算比2022年决算（4.03-8.23）/8.23*100%=-51.03%，累计得2分。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。得10分。

（1）财务管理制度：已建立《内部控制制度》，并严格执行，得4分。

（2）财务岗位设置：根据《内部控制制度》执行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。得6分。

（1）人均资产变化率：不涉及此项指标。

（2）资产利用率：办公家具、办公设备均超最低使用年限仍在继续使用，得3分。

（3）资产盘活率：无闲置资产，得3分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。得3分。

（1）支持中小企业发展：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得3分。

（2）采购执行率：不涉及此项指标。2023年12月采购船舶中标，按照合同在2024年1月支付。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

项目总数16个，涉及预算总金额816.31万元，1—12月预算执行总体进度为33.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。得12分。

（1）决策程序：16个项目均通过事前评估程序申报预算，得4分。

（2）目标设置：16个项目绩效目标均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库：经过归口科室初核→绩效科复审→预算科终审流程入库，部门预算项目均在11月30日前完成入库，得4分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。得11分。

（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整：部门预算项目均采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果：16个项目中有12个预算结余率小于10%，经测算12/16*100%*4，得3分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。得8.25分。

（1）目标完成：16个项目中有12个预算项目完成数量指标，经测算12/16*100%*4，得3分。

（2）目标偏离：16个项目中有12个预算项目偏离度在30%以内，经测算12/16*100%*4，得3分。

（3）实现效果：16个项目中有12个预算项目完成效益指标，经测算12/16*100%*3，得2.25分。

市级部门2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。市级部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.内部应用情况：纵深推进预算绩效评价工作。一是应用部门绩效评价结果。根据《市财政局关于2022年度全市预算绩效管理工作考核结果的通报》（广财办〔2023〕5号），对照差距，查漏补缺，开展好2023年全年预算绩效管理工作。二是扩大绩效自查单位。上级市交通局同时延伸对二级单位进行单位整体绩效自查和复评，并及时通报结果。三是2023年上级市交通局局制定印发了《局直属单位和局机关科室目标绩效指标》，将直属单位和机关科室预算绩效管理工作纳入职能目标和共同指标进行年度考核，同时根据单位实际情况制定《局目标绩效管理办法》将各类补助资金分配与绩效管理工作开展情况挂钩。

2.信息公开情况：部门按规定将绩效目标随部门年初预算在局门户网站及市人民政府网站进行了同步公开；将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算在局门户网站及市人民政府网站进行了同步公开，主动接受社会监督。

3.整改反馈情况：针对市财政局2021年对部门整体支出绩效评价结果反馈问题，我中心高度重视，积极对接有关科室，对考核发现的问题进行了逐一整改，报送了整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2023年部门预算绩效整体表现良好，部门整体支出绩效评价得82.89分，剔除不涉及指标总分为90分，折合得分92.10分。扣分项主要原因是年中追加项目多、金额大，部分项目资金下达与绩效监控时段冲突，项目刚下达就被列入预算监控时段，造成序时执行扣分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

1.绩效责任意识不强。将绩效管理制度体系落实到实处，进一步调动业务科室积极性，全程参与夯实事前评估、事中监控、事后评价、结果应用的全方位预算绩效管理制度，落实到预算管理的各个环节，牢牢树立“谁用钱谁绩效”责任意识，将财政资金“花钱必问效、无效必问责”的理念贯穿财政管理全过程。

2.绩效设置不成体系。存在部分项目绩效指标设置目标定位不准确、指标未细化量化、目标达成不确定，国民经济和社会发展规划的政策依据指向不太明确；数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等指标多采用主观描述性语言而非定量性表述设定绩效指标等问题。存在一体化上线第三年了，预算内项目绩效还在反复修改的问题。

3.绩效监控与执行时序不匹配。部分项目资金下达与绩效监控时段冲突，单位还未及时采取有力的工作措施提高预算执行进度，就被财政绩效监控通报，造成预算执行时序排名靠后。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

一是落实管理制度。将绩效管理制度体系落实到实处，进一步夯实业务科室对项目事前评估、事中监控、事后评价、结果应用的全方位预算绩效管理制度，落实到预算管理的各个环节，将财政资金“花钱必问效、无效必问责”的理念贯穿财政管理全过程。

二是优化管理手段。依托预算绩效一体化信息系统，所有部门预算项目进行信息化管理，融绩效于预算管理整个过程之中，进一步扩大实时监控覆盖面，根据市交通局安排定期开展量化分析，落实事中纠错、纠偏机制，使每个项目都达到事前目标明晰、执行进度可控、整体结果可期、绩效成效明显的效果。

三是深化绩效管理应用。根据上级部门安排、结合本单位工作实际，通过线上、线下开展绩效管理培训。用好绩效云平台，加强业务经办、分管领导自主学习，注重成果分享，共同提高绩效管理水平。做深做实事前评估，提高评估效率，落实评估结果应用；强化项目和政策绩效评价，严格落实评价结果应用，提高预算编制和政策修订的科学性。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

广元市港航发展中心

2024年8月5日

附件

| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 广元市港航发展中心部门 |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |  |  |
|  | 2053.16 |  | 1905.25 |  | 147.91 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 对病退职工的补贴、租房补贴。全市船检和船舶建造督导工作。相关航道维护、航标设置，完成乡村振兴任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员经费 |  | 人员工资、保险等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 |  | 工作开展支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病退职工护理费 |  | 给予刘欣每个月4000元生活补贴，全年一次性6000元租房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 船舶检验与修造管理专项工作经费 |  | 完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航道、港口管理专项工作经费 |  | 通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 嘉陵江数字航道平台运行维护费 |  | 实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村振兴 |  | 2023年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上石盘库区航道航标维护费用 |  | 2023年度对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航道巡查维护 |  | 对103公里航道进行巡查、航标进行维护，船舶电瓶、钢丝等设施设备更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 部门预算项目 | 9个 | 完成9个部门预算项目 | 30 | 30% | 完成9个部门预算项目 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成支付 | 12月25日前 | 扎账前完成支付 | 10 | 10% | 扎账前完成支付 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 部门预算项目控制数 | 34.27万元 | 完成控制数 | 20 | 20% | 完成控制数 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实水运工作 | 好 | 完成水运任务 | 20 | 20% | 完成水运任务 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 满意度达标 | 10 | 10% | 满意度达标 |  |

广元市港航发展中心

关于2023年省级交通专项资金（交通运输

新基建项目）专项预算项目

绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。嘉陵江自2019年实现全江通航以来，我市水运货运量及周转量实现逐年增长，但当前的水上交通运输货源及运力的人工组织方式明显限制了水运发展的速度。广元市水上交通运输综合管理平台项目的建设可满足水上交通运输实时数据分析和科学动态调度功能，实现港口现代化管理模式，确保船舶调度、资源配置和实时监控更加合理高效，对持续推动水上交通运输高质量发展具有重要作用。项目建设主要内容包括广元市水上交通运输综合管理平台建设、船务监测系统建设、与水上交通安全监测系统互联互通，原控制室改造、等配套设施设备改造，主管部门为广元市交通运输局。

（二）实施目的及支持方向。根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2023年第一批交通专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕24号），专项用于广元市水上交通运输综合管理平台项目。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

1.广元市水上交通运输综合管理平台项目，总投资估算379.83万元。

2.水上交通安全监测综合信息系统项目资金缺口，项目缺口资金54万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持水上交通运输项目 | = | 1 | 个 | 10% |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 其他 | 10% |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 10% |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 | 其他 | 10% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 10% |
|  |  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 10% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目投资 | = | 380 | 万元 | 20% |

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化实现项目效果。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，结合实施项目重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。按照实施内容确定绩效自评所抽样点位中，我中心选三个小项目（内容）分别成为项目整体，该项目严格执行资金使用规定，能在规定时间内完成项目建设及维护，有一定的社会效益。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

通过与项目实施相关人员座谈或讨论、单位自评法，收集相关资料，综合分析相关情况。

（五）评价组织。本项目评价组成员由分管领导、财务人员、业务经办人员、监督人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，最终结果由单位主要领导把关。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。得6分。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。得6分。

绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。得2分。

根据因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。得10分。

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，存在对市县资金分配和项目管理指导，对市县开展评价、监督、指导等工作。得6分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

按照该项指标得分=财政资金拨付率100×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。单位资金使用率15%，无地方配套。得2.3分。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。得3分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

该项目还在实施中。得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。不涉及该项。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。不涉及该项。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

该项目按照进度还在实施中，根据设计合同已拨付30%设计费。得30分。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。不涉及该项。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。不涉及该项。

四、评价结论

截止2024年6月30日，该项目资金380万元，已使用552599元（支付广元市水上交通安全监测综合信息系统项目一期尾款518099元、广元市水上交通运输综合管理平台项目设计费34500元），余3247401元（其中已签订设计合同70%待支付80500元，2024年11月份待支涉密项目5%保证金19775元）。

五、存在主要问题

项目实施内容变更导致项目执行进度缓慢。

六、改进建议

在申报项目计划时确定建设内容，确有情况变更需重新论证项目进度合理性。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

广元市港航发展中心

2024年8月5日

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市港航发展中心 | 95.60 | 折合得分 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 省级交通专项资金（交通运输新基建项目） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 广元市港航发展中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 水上交通信息化 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市水上交通信息化项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持水上交通运输项目 | = | 1 | 个 | 10% | 按程序执行中 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 其他 | 10% | 按程序执行中 |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 按程序执行中 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 | 其他 | 10% | 按程序执行中 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 10% | 按程序执行中 |
|  |  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 10% | 按程序执行中 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 按程序执行中 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目投资 | = | 380 | 万元 | 20% | 按程序执行中 |

广元市港航发展中心

关于2023年重大项目前期工作费

（西部大开发前期工作补助）专项预算项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。建设嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程是我市高质量打造全国性综合交通枢纽、加快建设交通强市的重要举措。该项目已纳入国家发改委和交通运输部《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》、交通运输部《水运“十四五”发展规划》、水利部长江水利委员会《嘉陵流域综合规划报告》、《嘉陵江干流广元至苍溪河段规划报告》及省交通运输厅《四川省“十四五”内河水运建设规划》。市委、市政府印发的《关于高质量打造全国性综合交通枢纽加快建设交通强市的实施意见》（广委发〔2022〕7号）将该工程列入重点实施的项目之一。

- 工程建设以航运、改善城市水景观为主，兼顾发电效益，主要建设内容包含船闸、泄洪冲砂闸、电站厂房、左右岸接头坝等；死水位为457.5米，正常蓄水位与亭子口水利枢纽一致，为458米；枢纽库容0.48亿立方米、总装机容量4万千瓦、年均发电量1.08亿千瓦时，通行500吨级船舶；项目估算总投资15.88亿元，其中工程建设费11.98亿元。该枢纽建成后将改善亭子口库尾自然航段通航条件，常年达到四级航道标准，并与上石盘电航枢纽衔接，嘉陵江高等级航道航运起点港将由红岩镇延伸至市城区。

2017年5月，该项目正式启动工程可行性研究；2020年8月，市发改委批复了工程可行性研究报告，业主为四川省广元市地方海事局（现广元市港航发展中心），2023年项目业主变更为广元市交投集团（现广元市交发集团）；2022年4月，完成勘察设计招标并签订合同，项目前期工作经费中标金额3350万元。

（二）实施目的及支持方向。根据广元市发展和改革委员会《关于转下达重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项2023年中央预算内投资计划的通知》（广发改（2023）271号），项目资金专项用于嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目前期工作。

（三）预算安排及分配管理。为贯彻落实市委市政府和上级主管部门有关工作要求，我中心于2022年初启动了嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计和相关专题研究等前期工作，并完成了坝址优化专题报告。按照招标条件和会同条款“合同签订后可按合同价的20%拨付预付款”和市局局党组7月20日第25期会议纪要精神，拨付给联合体中交水运规划设计院有限公司和中水珠江规划勘测设计有限公司项目勘察设计预付款共664.4624万元。其中，市财政预算200万元、广元港集团有限公司垫付464.4624万元。2023年10月下达四川省2023年重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）186万元，广元港集团有限公司提出解决垫付的嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计费诉求。经中心主任办公会专题研究，同意将中央预算的项目前期研究经费186万元归垫给该公司，剩余垫付资金无来源未解决。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究 | ＝ | 1 | 个 | 20% |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 10% |
|  |  | 时效指标 | 按期完成可行性研究 | 定性 | 好 |  | 10% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展 | 定性 | 提升 |  | 10% |
|  |  | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 10% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 航道使用者 | ≥ | 90 | % | 10% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制 | ≤ | 186 | 万元 | 20% |

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估来提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金合理使用，最大化实现项目效果。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，考量项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，结合实施项目重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。我中心选项目整体确定为绩效自评点位，经自评，该项目严格执行资金使用规定，能在规定时间内完成项目可行性研究，有一定的社会效益。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过与项目实施相关人员座谈或讨论、单位自评法，收集相关资料，综合分析相关情况。

（五）评价组织。本项目评价组成员由分管领导、财务人员、业务经办人员、监督人员构成，按照各自职责分工全程进行监督，最终结果由单位主要领导把关。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。得6分。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。得6分。

绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。得6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。得2分。

根据因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。得10分。

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，存在对市县资金分配和项目管理指导，对市县开展评价、监督、指导等工作。得6分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

按照该项指标得分=财政资金拨付率100×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。单位资金使用率100%，无地方配套。得4分。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。得3分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

为贯彻落实市委市政府和上级主管部门有关工作要求，我中心于2022年初启动了嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计和相关专题研究等前期工作，并完成了坝址优化专题报告。按照招标条件和会同条款“合同签订后可按合同价的20%拨付预付款”和市局局党组7月20日第25期会议纪要精神，拨付给联合体中交水运规划设计院有限公司和中水珠江规划勘测设计有限公司项目勘察设计预付款共664.4624万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。不涉及此项。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。不涉及此项。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

该项目已完成勘察设计。得30分。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。不涉及此项。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。不涉及此项。

四、评价结论

为贯彻落实市委市政府和上级主管部门有关工作要求，我中心于2022年初启动了嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计和相关专题研究等前期工作，并完成了坝址优化专题报告。按照招标条件和会同条款“合同签订后可按合同价的20%拨付预付款”和市局局党组7月20日第25期会议纪要精神，拨付给联合体中交水运规划设计院有限公司和中水珠江规划勘测设计有限公司项目勘察设计预付款共664.4624万元。其中，市财政预算200万元、广元港集团有限公司垫付464.4624万元。2023年10月下达四川省2023年重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）186万元，广元港集团有限公司提出解决垫付的嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目勘察设计费诉求。经中心主任办公会专题研究，同意将中央预算的项目前期研究经费186万元归垫给该公司，剩余垫付资金无来源未解决。

该项目整体完成良好，评价得分82分，涉及总分84分，折合得分97.62分。扣分项目是无地方配套资金。

五、存在主要问题

嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目已纳入国家、省、市“十四五”有关规划，解决嘉陵江市城区至红岩段航道常态化通航的“最后一公里”问题，实现铁水联运无缝衔接，减少西北内陆适水大宗货物运输成本，促进西部地区商贸物流业发展。在项目推进工作中，由于建设投资等问题未解决，导致项目前期各相关行业专题论证未正常开展，项目推进相对缓慢。

六、改进建议

目前，已将相关问题反馈上级主管部门，报请部、省相关部门将水东坝项目纳入“十五五”规划，提高补助标准，将电站厂房之外的船闸、泄洪闸、鱼道和连接坝头等公益性设施的工程费用按90%进行补助，交通运输部门将进一步加强工作沟通和汇报，争取其它行业主管部门政策支持，确保项目顺利实施。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市港航发展中心 | 97.62 | 折合得分 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 广元市港航发展中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 国家发改委和交通运输部《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 西部大开发重点项目前期工作专项中央预算内投资管理办法 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 关于广元市嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程可行性研究报告的批复（广发改〔2020〕326号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 四川省嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目前期研究 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 项目规划研究和工程实施方案研究及相关论证报告编制 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 50个月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四川省嘉陵江水东坝航电综合枢纽项目前期研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究 | ＝ | 1 | 个 | 20% | 完成可行性研究 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 10% | 专款专用 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成可行性研究 | 定性 | 好 |  | 10% | 完成可行性研究 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展 | 定性 | 提升 |  | 10% | 提升 |
|  |  | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 10% | 提升公共服务水平 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 航道使用者 | ≥ | 90 | % | 10% | 满意度≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制 | ≤ | 186 | 万元 | 20% | 186万元 |

广元市航务管理局广元航道段关于采购

大功率救援船舶设计和建造项目绩效自评的报告

- 项目概况

- 设立背景及基本情况。

- 2021年7月渠江流域巴中、达州发生“跑船”事件，2021年10月嘉陵江流域南充市南部县 4 艘船舶再次发生断缆失控事件。该2起船舶失控事件，影响极其恶劣，造成社会舆论负面影响。黄强省长作出“决不允许类似‘跑船’事件再次发生”的重要指示。为贯彻落实黄强省长重要指示要求，省交通运输厅先后制定了防跑船“八条措施”，印发了《船舶集中停泊区管理指南》，对全省汛期防“跑船”工作作出周密、精准、有效的总体部署。我市水上交通运输安全监管部门深刻吸取经验教训，全力在“防”上下功夫，进一步完善应急预案、落实工作措施、压实工作责任，有力保障了全市水上交通安全，全市范围内未发生一起水上“跑船”事件。按照市政府主要领导对防“跑船”工作作出的“一旦发生跑船事故，如何拦截或自沉”的指示精神，市交通运输局认真考察和研究，拟在我市防“跑船”的重点航段嘉陵江上石盘库区添置一艘大功率救援船舶，增强应急救援能力。随即，市交通运输局将采购大功率救援船舶有关事项向市人民政府作出请示（广交〔2022〕175号），经市人民政府主要领导批示同意后，市交通运输局研究决定由广元航道段负责采购大功率救援船舶设计、船舶建造和船舶建造监理服务等相关工作。

- 实施目的及支持方向。

- 我段于2023年11月制定了《建设项目管理制度》，将严格按照制度管理项目资金。我段采购大功率救援船舶是用于满足嘉陵江水域大型漂浮物拦截处置和遇险人员救助，确保沿江桥梁、大坝和人民群众生命安全，着力提升我市水上交通运输行业的防汛抢险和应急救援综合能力。

- 预算安排及分配管理。

- 2023年6月下达我单位采购大功率救援船舶设计经费50万元（广财建﹝2023﹞60号）用于船舶设计费用，2023年3月下达我单位省级交通应急资金140万元（广财建﹝2023﹞19号）用于船舶建造费用。

- 项目绩效目标设置。

- 我段按照绩效目标编制要求，合理设置产出、效益、满意度、成本一级指标，并细化为多个二级指标及三级指标，积极对项目的决策、管理、实施、结果等方面充分开展调研。

- 二、评价实施

- （一）评价目的。

- 通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，将自评结果应用于完善管理制度、改进项目管理、优化支出结构等方面，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

- 预设问题及评价重点。

- 重点评价资金拨付和使用的合规性，是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续，是否专款专用，是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

- 评价选点。

- 该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

- 评价方法。

- 本次绩效评价主要运用的评价方法为座谈调研法、实地勘察法。具体运用情况如下：单位自评法：单位按照要求具体负责自评工作，‌对自评结果的真实性和准确性负责，‌自评中发现的问题要及时进行整改。实地勘察法：组织相关人员对大功率救援船舶建造情况进行实地勘察。

- 评价组织。

- 单位形成自评小组，段长任组长，分管业务副段长任副组长，财务科负责牵头组织，工程科具体对项目执行情况分析梳理，对项目绩效完成情况进行评价。

三、绩效分析

- （一）通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。该项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

- 2.项目管理。项目制度办法体系健全，项目管理符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。

- 3.项目实施。截止2023年底，采购大功率救援船舶设计项目和省级交通应急资金共支付28.6万元，预算执行率为15.05%。

- 4.项目结果。项目资金拨付及时，采购大功率救援船舶按序时进度顺利开展。

- （二）专用指标绩效分析。

- 基础设施。船舶建造达到计划建造施工进度，按照合同约定进行资金拨付。

- （三）个性指标绩效分析。

- 根据项目个性自行设定完成结果为二级指标，购置船舶为三级指标，采购大功率救援船舶设计和建造事宜按计划实施。

- 四、评价结论

- 本项目通过自评，得分为98.3分，其中预算执行扣1.7分，原因是大功率救援船舶建造项目财政预算评审耗3个多月，造成大功率救援船舶建造项目公开招标时间延后，资金拨付同期延后，预算执行进度偏低，该项目完成情况良好，具有公共性，符合财政资金支持方向。

- 五、存在主要问题

- 一是预算执行未达到序时进度。二是日常绩效监控力度不够。

- 六、改进建议

一是加快项目预算执行进度，分析执行进度滞后原因，形成整改措施。二是加强项目日常绩效监控。负责管理和使用该项资金或承担相关工作的业务科室定期对项目绩效目标完成情况进行调研评估，确保项目按照序时进度执行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市航务管理局广元航道段 | 98.3 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 购置应急抢险保通设备及设备维护 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 广元市航务管理局广元航道段 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 交通运输类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《广元市财政局关于下达多功能大马力水上应急救援船舶设计经费的通知》（广财建﹝2023﹞60号）《广元市财政局 广元市交通运输局关于下达2022年交通专项应急资金用于公路应急抢险保通的通知》（广财建﹝2023﹞19号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 董里市长对（广交〔2022〕175号）的批示 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 购置应急抢险保通设备及设备维护 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度-2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 采购一艘大功率救援船舶满足对嘉陵江水域大型漂浮物拦截处置和遇险人员救助，确保沿江桥梁、大坝和人民群众生命安全，着力提升我市水上交通运输行业的防汛抢险和应急救援综合能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援船舶 | ＝ | 1 | 艘 | 5 | 1 |
|  |  |  | 长度 | ≥ | 31.5 | 米 | 5 | 31.5 |
|  |  |  | 宽度 | ＞ | 7.2 | 米 | 5 | 7.2 |
|  |  |  | 型深 | ≥ | 2.8 | 米 | 5 | 2.8 |
|  |  |  | 吃水 | ≥ | 1.6 | 米 | 5 | 1.6 |
|  |  | 质量指标 | 船舶质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 5 | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少水上安全事故产生的财产和人员损失 | 定性 | 优 |  | 20 | 优 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 被抢险救援对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 购置船舶预算控制数 | ≤ | 190 | 万元 | 20 | 100 |

广元市航务管理局广元航道段关于2023年航道基础设施、设备维护项目

绩效自评的报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

我段申报该项目资金主要是计划用于购置防汛物资、维护江口航道管理站房、购置船舶油料。

- 实施目的及支持方向。

- 做好防大汛、抢大险、抗大灾的准备工作，购置一批防汛应急抢险物资及设备，保障航道通航率。

- 预算安排及分配管理。

- 2023年7月下达我单位2023年航道基础设施、设备维护项目资金25万元（广财预﹝2023﹞15号）。

- 项目绩效目标设置。

- 为确保安全度汛，经段务会研究决定并形成会议纪要，计划使用5万元购置防汛物资，使用18万元用于维护江口航道管理站房，使用2万元用于购置船舶油料。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

- 预设问题及评价重点。

项目资金的使用、拨付均符合国家财经法规、单位财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用项目资金。对资金投向、绩效监管、预算执行、目标完成等方面重点开展评估。

- 评价选点。

该项目绩效目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分。

- （四）评价方法。

- 本次绩效评价主要运用的评价方法为单位自评法、实地勘察法。具体运用情况如下：单位自评法：单位按照要求具体负责自评工作，‌对自评结果的真实性和准确性负责，‌自评中发现的问题要及时进行整改。实地勘察法：组织相关人员对航道管理站房维护质量进行检查，并核查购买的防汛物资数量。‌

- （五）评价组织。

- 单位形成自评小组，段长任组长，分管业务副段长任副组长，财务科负责牵头组织，航政科具体对项目执行情况分析梳理，对项目绩效完成情况进行评价 。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置存在一定的偏离，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批管理符合管理要求，项目绩效监管按要求及时开展。

- 3.项目实施。截止2023年底，2023年航道基础设施、设备维护项目共支付25万元，预算执行率为100%。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

- 4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。江口航道站房维护质量达标，防汛物资齐备，安全度过汛期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

- 个性指标绩效分析。

- 根据项目个性自行设定完成质量为二级指标，江口航道管理站房维护质量达标率为三级指标，经验收，维护质量达标。

- 四、评价结论

- 根据专项预算项目绩效评价指标体系，本项目通过自评，得分为99分，其中规划论证扣1分，项目实际执行与绩效目标设置存在一定的偏离度。

- 存在主要问题

- 项目实际执行与绩效目标设置存在一定的偏离度。

- 六、改进建议

细化量化各项指标，事先进行详细的测算和预估，加强专项预算项目绩效目标设置的合理性。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市航务管理局广元道段 | 99分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年航道基础设施、设备维护 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 广元市航务管理局广元道段 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 广元市财政局关于下达2023年成品油税费改革转移支付资金的通知（广财预﹝2023﹞15号）、广元市交通运输局关于转下达2023年成品油税费改革转移支付资金计划的通知 (广交函便﹝2023﹞324号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 航道基础设施、设备维护 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好防大汛、抢大险、抗大灾的准备工作，购置一批防汛应急抢险物资及设备，保障航道通航率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 救生圈 | ≤ | 10 | 个 | 5 | 4 |
|  |  |  | 钢缆绳 | ≤ | 200 | 米 | 5 | 5 |
|  |  |  | 维护江口航道管理站房 | ＝ | 1 | 处 | 5 | 5 |
|  |  |  | 救生衣 | ≤ | 20 | 套 | 5 | 5 |
|  |  |  | 船艇油料补给 | ≤ | 5 | 艘 | 5 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 江口航道管理站房维护质量达标率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 航道通航率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航道使用者 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛物资购置成本 | ≤ | 5 | 万 | 5 | 5 |
|  |  |  | 江口航道管理站房维护成本 | ≤ | 18 | 万 | 10 | 10 |
|  |  |  | 油料购置成本 | ≤ | 2 | 万 | 5 | 5 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表