2020年度广元市公路建设服务中心

部　门　决　算

公开时间：2021年9月27日

目       录

第一部分  部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	13

第二部分  2020年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14

二、收入决算情况说明	14

三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19

八、政府性基金预算支出决算情况说明	21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21

十、其他重要事项的情况说明	21

第三部分  名词解释	29

第四部分  附  件	32

附件1、广元市公路建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告	32

附件2、广元市公路建设服务中心2020年绩效评价报告	35

国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理项目2020年绩效评价报告	35

市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练项目2020年绩效评价报告	38

广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道工程项目2020年绩效评价报告	40

国道108线陵江至宝轮段改线工程项目2020年绩效评价报告	45

广元山区公路专项改善工程项目2020年绩效评价报告	49

第五部分　 附  表	55

一、收入支出决算总表	55

二、收入决算表	55

三、支出决算表	55

四、财政拨款收入支出决算总表	55

五、财政拨款支出决算明细表	55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55

# 第一部分   部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责全市国省干线公路和农村公路养护管理的业务技术指导；参与国省干线公路养护工程咨询、设计初审，推广公路养护新技术新工艺；指导督促县区实施各类公路养护项目；协助做好国省干线公路养护工程验收相关工作。

3、负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作；承担全市国省干线公路路产路权维护工作。

4、承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作。

5、负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行业安全、应急保障等工作;参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

6、负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广。

7、协助做好道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展工作;指导站场运营和站务管理等工作。

8、承担全市道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核以及信用体系建设、管理和服务质量监测、评估工作;承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

9、负责全市机动车维修与综合性能检测行业和全市汽车维修企业的技术指导和服务工作;承担全市道路运输行业生态环保、节能减排等事务工作;负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作。

10、协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。

11、负责全市公路行业、道路运输行业的行风建设和精神文明建设工作。

12、承担交通运输行政审批事项现场踏勘、核查相关事务性工作。

13、完成市交通运输局交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况

1.交通基础设施建设扎实推进

（1）干线公路建设扎实推进。2020年，我中心负责广元港红岩作业区（一区）进港公路工程昭化至朝阳段（南马山隧道工程）、国道212线广元南山隧道工程、广元山区公路专项改善工程（一期）、G542线广元至巴中段一级公路工程等项目的实施。其中，广元港红岩作业区（一区）进港公路工程昭化至朝阳段（南马山隧道工程）已完成建设任务，并于2020年9月28日竣工通车；国道212线广元南山隧道工程2020年度固定投资目标为3亿元，目前已完成固定资产投资3.15亿元，隧道右线11月23日贯通，左线剩余70米，万源段桥梁互通主体结构基本完成，南河段互通下部结构基本完成，预计12月底左线全部贯通，并完成桥梁主体工程和T梁预制及道路边坡防护工程；广元山区公路专项改善工程（一期）工可批复7.8亿元，已完成固定资产投资7.8亿元，占年度目标投资任务的100%，预计12月底完成通车任务；G542广元至巴中段一级公路工程前期工作正有序推进，工可报告已获得省发改委批复；广元山区公路专项改善工程（二期）已取得工可批复，施工图设计批复后，立即启动施工、监理等单位招投标工作。

（2）交通脱贫攻坚兜底目标圆满完成。截至目前，全市230个乡镇、2396个建制村（739个贫困村）均已通硬化路。

2.公路养护工作稳步提升

2020年，全市公路养护工作以“十三五”全国干线公路迎部评和年度PQI目标任务为重点，大力推动实施养护工程，扎实开展桥隧安全管理，狠抓公路养护能力和服务设施建设，积极推广公路养护“四新技术”，推动全市公路通行保障能力和服务水平不断提升 。一是顺利完成“十三五”全国干线公路迎部评工作。以全市干线公路PQI全面超过90并顺利通过部评为目标，主动作为，细化措施，累计组织实施完成大中修、预防性养护等养护工程355.61公里，其中2020年计划内63.8公里，迎部评提前实施养护工程291.81公里，全力推进养护工程实施和道路日常小修保养，开展专项督导检查60余次，印发迎评专题简报8期。10月9日，交通运输部完成了南方片区干线公路路况检测路段抽签。根据抽签结果，全长57.15公里的国道347线广元段属必检路段。10月30日至31日，国道347线广元段顺利完成了交通部路况检测，11月13日，国道212线苍溪至昭化段现场综合治理能力通过评价检查。二是积极争取省级补助资金。积极主动向省交通运输厅、厅公路局汇报争取省级养护工程和汛期水毁恢复重建补助资金，省厅已将国道108线剑阁段、国道347线、国道543线等路况较差路段列为2021年预计划范围。三是进一步完善公路服务设施，全市建成服务区2个（昭化区进港路红岩服务区，剑阁G108小剑门综合服务区）、完成养护站改造9个，完成“厕所革命”1个。四是规范化开展桥梁隧道养护管理。目前全市普通公路共有桥梁504座，隧道36座，其中一、二类桥梁和隧道比例达到90%。我单位积极督促各县区严格执行桥梁养护管理十项制度，大力推动桥梁隧道提质升级等养护管理专项行动，严格执行桥隧养护管理分类处置制度，保障公路通行安全，完成危桥新建和改造4座，危隧改造2座。2019年，我市桥隧养护管理工作排名全省第二。五是大力推广实施公路养护“四新技术”。2020年9月在国道108线就地热再生施工现场组织召开了全市就地热再生“四新技术”应用推广会，积极推动公路养护管理转型升级、提质增效，努力推动公路养护向资源节约型、环境友好型转变。六是“四好农村路”建设活动积极推进。2020年，全市农村公路建设发展继续按照“建设好、管理好、养护好、运营好”的总体目标扎实推进，有力助推了农村经济社会发展和脱贫攻坚进程。目前已成功创建1个“四好农村路”全国示范县（苍溪县）和两个省级“四好农村路”示范县（剑阁县、苍溪县）。印发了《广元市农村公路养护管理办法》，并根据部省相关规定起草了《广元市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，目前已完成意见征求工作，待市政府审定后发布。

3.行业安全生产形势持续稳定

2020年以来，我中心牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，持续推进公路养护、项目建设安全管理工作，全年未发生一起安全生产责任事故发生，安全生产工作形势持续稳定。一是落实安全责任。严格落实全员安全责任制，层层签订了安全生产目标责任书，将安全责任分解到部门、细化到岗位、落实到个人，形成了各司其职、各尽其责、齐抓共管的良好局面。二是完善制度建设。制定了《广元市公路养护责任清单》，修订了《广元市普通公路防汛减灾应急抢险工作预案》、《广元市公路地质灾害防治工作应急预案》，提高应急处置能力。三是加强安全检查督促整改。结合安全专项整治三年行动和公路行业安全工作特点，坚持在暴雨、冰冻、雨雪等恶劣天气、“两节”、“两会”和节假日期间抽调相关科室人员组成道路巡查组，到全市国省干线公路、旅游公路和重要农村公路开展道路安全巡查，对易滑坡、塌方，路面受损、危病桥梁等重点区域加大巡查力度，确保道路运输安全通畅。2020年，我单位开展专项督导检查55次，梳理出2020年广元市普通公路低温雨雪冰冻灾害安全风险路段清单，针对排查出的安全问题及隐患均做到治理方案、责任、时限、经费和预案“五落实”，确保了各项隐患整治落到实处，移交整改率达100％。四是深入开展桥梁隧道专项检查。进一步规范桥隧养护管理，落实桥梁养护工程师制度，建立健全了桥梁基础监测数据和桥梁档案，全市排查三类及以上桥梁安全隐患77座（含农村公路桥梁），排查出108线陵江至宝轮段运营安全隐患（目前正在设计处理阶段），对四、五类危桥危隧改造加固率100%,新发现四、五类桥梁隧道当年处治率100%。五是加强宣传教育。以“安全生产月”、安全生产大检查、“平安公路”等活动为依托，采取请专家授课、到项目讲解、集中观看警示教育片等方式，举办多次公路桥梁安全隐患排查、消防安全知识、安全生产法和其它政策法规的宣传活动，提高了行业职工的安全生产意识和自我防护能力，形成人人主动参与，齐抓共管促安全的良好氛围。

4.路网运行和应急保障能力不断提升

2020年，我市不断推动“互联网+”公路管理服务，已初步实现公路养护信息化，极大地提高了我市路网管理和应急保障能力。一是积极推广使用养护巡查系统手机APP、灾毁调查“蜀路通”APP、部灾毁调查系统，完成相关交调数据审查报送工作。二是不断加强公路交通流量自动调查站的建设和管理，积极参加部省交调路网管理培训，及时维护自动交调站点，确保正常运行。三是投资约400万元，依托交通运行监测与应急指挥系统（二期）项目，建成广元市市级路网监控系统，完成公路行业信息化建设基础平台的搭建，实现我市路网监控从无到有的跨越，为我市24小时路网监控和应急指挥调度提供了条件，为下阶段提高公路行业信息化水平打下坚实基础。四是启动南马山隧道健康监测系统建设工作，目前已正式挂网采购，采购完成后将立即启动项目建设。五是积极开展各类应急演练，完善各项应急预案，提升了普通公路抢通保通和应急救援能力。六是建立健全专业应急保障队伍，依托基层养护站，有针对性的在干线公路沿线布设必要的抢险设备和人员，落实机械设备定点布置工作，做到随断随抢，力保阻车时间一般不超过2小时，以最快的速度抢通受损道路。七是应急物资储备准备充分。各县区根据灾害分布范围，建立救灾物资数据库，明确物资类型、数量、性能、存放地点和保管人，并定期进行保养、维护。八是全面落实应急值守和信息报送工作，严格执行24小时值班制度和领导带班制度，确保发生突发事件后第一时间上报道路损毁情况。

5.扶贫攻坚工作取得实效

2020年，我单位帮扶的朝天区云雾山镇金花村顺利通过国家脱贫攻坚普查和国家脱贫攻坚成效考核。今年以来，我中心不断加大帮扶力度，继续完善帮扶村的基础设施建设，强化产业发展，积极打造外部环境和村容村貌，加强“一对一”帮扶和感恩教育，激发贫困户的内在动力。一年来，累计向上级争取建设资金120万元，解决道路建设资金缺口和连片贫困户居住点的入户道路建设；间接投入建设资金近百万元，开挖毛路4.8公里，拓宽道路一公里，修建便民桥一座；投入20万元产业资金，因地制宜、因户施策发展产业经济和建设“一户一园”的特色经济，发展种植和养殖大户20余户，培养致富带头人5人；完成土地整改项目2个，流转土地1000余亩，培育招商引资项目2个，引进资金50万元扩充项目发展。关心帮扶户生产生活，全年送去慰问物资10万余元；强化教育投入，关心关爱儿童，“六一”儿童节期间给金花村学生送去了价值1.5万余元的学习用具和生活用品；进一步强化职工“一对一”帮扶工作，积极开展“三同”和以购代扶活动，2020年职工购买贫困户农特产品达12余万元；加强政策宣传，做好贫困户的感恩教育和农民夜校工作，激发贫困户的脱贫愿望和创业激情；大力开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”等活动，重点关注贫困大学生、“四类人员”和因病因灾返贫的贫困户和致贫的非贫困户。

6.防疫防控工作有力推进

自2020年1月24日四川省启动突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应以来，市公路建设服务中心党委坚决贯彻落实中央、省委、市委关于新冠肺炎疫情防控工作各项决策部署，严格按照交通运输部各个时段疫情防控工作要求，多措并举积极履行行业疫情防控职责，推进行业疫情防控工作，全力保障了全市普通公路疫情防控期间通行顺畅，为坚决打赢疫情防控阻击战提供交通先行保障。一是加强布点防控，科学编织战“疫”防护网，组织各县区交通运输局对全市公路交通疫情防控点位及出入境通道管控情况进行摸底排查，并每日更新实时数据，管控点位高峰时达178个。二是坚持统筹发展，做好在建工程项目疫情防控工作。各在建项目指挥部一手抓防疫、一手抓复工复产，守牢“六保”底线，做好“六稳”工作，扎实抓好彭清华书记调研指示精神在市公路建设服务行业落地落实，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，尽量把因疫情带来的损失控制在最小范围内。三是强化服务意识，做好行业后勤保障工作。机关后勤人员加班加点连续工作28天，为市本级2个高速进出口检测点50余名值勤人员提供可口营养套餐3490份，让他们安心服务于一线防疫检测工作。四是发挥共产党员先锋模范作用，扎实做好防输入工作，组织全体干部职工轮流参加上西则天南路社区3个住宅小区的疫情排查和登记工作，共133人次值守50天；做好单位干部职工和住宅小区管控，贯彻落实住宅小区封闭管理、网格化管理措施，共排查住户65户，安排干部职工90余人次对外来人员进行排查登记，共排查外来人员700余人次，后按照全市疫情防控有关要求，安装扫码盒，对外来人员严格实行扫码、测体温登记准入；党员干部踊跃捐款5850元，以实际行动支援疫情防控工作。五是帮扶干部将疫情防控与帮扶工作深度融合，到村入户开展疫情排查和防控工作宣讲，劝返走亲串友人员，关心帮助隔离群众，共走访群众500余人次。六是常态化做好冬春防疫工作，单位小区和各在建工程项目严格落实冬春防疫工作方案，做好防疫物资储备，落实防控措施，全力做好疫情防控各项工作。

7.行业自身建设不断加强

一是以“学习强国”网络平台学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面加强学习党的十九大、十九届历次全会精神，学习我国国史、党史，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化意识形态责任制的落实，牢固树立社会主义核心价值观，充分发挥党组织领导核心作用，强化意识形态党委书记第一责任人责任，把握方向、总揽全局、协调各方，紧密联系实际贯彻执行党的理论路线方针政策，推动中央和省委、市委各项决策部署在本部门本系统贯彻落实。三是积极配合完成市委第四巡察组对我单位党委的常规巡察。巡察期间，个别谈话23人次，查阅资料295卷，延伸了解2个施工现场。针对巡察组反馈的3个方面9个大项29种具体表现，我中心党委高度重视，落实全面从严治党要求，切实担负起主体责任，认真研究反馈意见，制定整改方案，召开专题民主生活会，深刻剖析根源，并将巡察成果体现在工作深化上、工作提速上、制度建设上。四是认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，强化党政同责和“两个责任”的落实，细化责任分工，建立健全问责机制，突出工程项目、物资采购、财务管理等重点领域、关键环节、重要科室和重点岗位人员的监管，加强党员干部日常教育管理。坚持民主集中制原则，认真落实“三重一大”集体讨论决策制度、“一把手”末位表态制度和“四个不直接分管”制度，提高决策的民主化、科学化水平。五是加强基层党组织建设，完成支部改选，选举产生了支部新一届委员会，推进党支部作用发挥、支部书记“双带头人”工程，强化领导干部“双重组织生活”制度，全面加强党建设工作制度的落实，结合行业特点增强党员教育管理实效，真正实现党建工作与业务工作“两促进”。六是全面加强干部队伍建设。加大干部职工思想政治教育，强化理论学习，大力培养德才兼备好干部，激发干部队伍干事创业激情，强化干部底线和红线意识教育，全面增强领导班子的凝聚力和战斗力。六是高标准落实中央八项规定及其实施细则精神，持续抓好形式主义和官僚主义问题专项整治，规范“三公”经费管理，防止“四风”隐形变异、反弹回潮。截止到2020年11月底，三公经费同比下降55.63%，其中公务接待费下降63.68%，公用用车运行维护费下降55.22%。深入开展扫黑除恶专项斗争，全面完成第六届文明城市创建工作，推动行业精神文明工作向纵深发展，严格把控苍溪公司改制的维稳问题，科技教育、依法行政、机关文化建设等工作有序推进。

## 二、机构设置

广元市公路建设服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于广元市交通运输局下属二级预算单位，内设综合科、财务审计科、养护科、工程科、安全应急科、信息技术科、农村公路科、路产路权科、监测分析科、运输服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科、人事科13个科室。

# 第二部分   2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计69912.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加53521.09万元，增长226.53%。主要变动原因是新增广元山区公路专项改善工程项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计69839.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68986.89万元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入775万元，占1.12%；其他收入77.16万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计43699.81万元，其中：基本支出1081.35万元，占2.47%；项目支出42618.47万元，占97.53%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收、支总计69834.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53895.93万元，增长238.14%。主要变动原因是2020年交通运输支出大幅增加，较2019年增加52846.86万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出42847.65万元，占本年支出合计的98.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27946.56万元，增长87.55%。主要变动原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加，金额为34301.08万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出42847.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出：支出决算数115.64万元，占0.27%；卫生健康支出57.32万元，占0.13%；住房保障支出67.81万元，占0.16%；交通运输支出42606.88万元，占99.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算支出决算数为42847.65万元，完成预算62.04%。其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为13.82万元，完成预算的100%。

- 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为73.29万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是职工正常退休造成的人员养老保险支出减少。

- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为9.79万元，完成预算的100%。

- 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为16.44万元，完成预算的100%。

- 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为2.3万元，完成预算的100%。

- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为57.32万元，完成预算的100%。

- 7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算数为7240.60万元，完成预算的84.63%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为广元港进港南马山隧道项目专项资金，项目计量工程款及监理费等其他相关费用还未达到合约支付条件。

- 8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算数为890.27万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是剩余1万元资金是资产处置非税收入，于2020年12月30日到大平台账户，为结转资金，待2021年使用。

- 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）支出决算数为29.46万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是该项目存在结余资金。

- 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算数为145.47万元，完成预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目合同质保金还未达到退付条件。

- 11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算数为34301.08万元，完成预算的58.24%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为广元山区公路专项改善工程项目专项资金，项目正在建设中，项目计量工程款及监理费等其他相关费用还未达到合约支付条件。

- 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为67.81万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1081.16万元，其中：人员经费915.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费165.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算53.54%，决算数小于预算数的主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，认真贯彻落实中央八项规定，严格落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，严格把控三公经费开支。其中，因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费预算数为10万元，决算数为6.53万元；公务接待费预算数为2.7万元，决算数为0.27万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占96.03%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排因公出国（境）预算，支出数与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,完成预算65.3%，决算数小于预算数的原因是受疫情影响外出频次减少，公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.05万元，下降55.21%。主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务用车购置及运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、清扫车1辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于公路养护、公路建设、公路桥梁隧道抢通保通、公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算10.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待事项减少。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降64%。主要原因是我中心本着厉行节俭的原则，严格把控公务接待费费开支。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待省公路局来广调研广元公路行业信息化建设、接待省华腾公司来广开展“十三五”干线公路迎部评及2020年度PQI目标任务完成情况预检、接待省公路局信息处来广调研公路行业信息化建设活动。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出775万元。2020年我中心未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出165.62万元，比2019年减少16.78万元，下降9.2%。主要原因是本着厉行节俭的原则，我中心公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等公用支出均比上年减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额50万元，明细为广元山区公路专项改善工程一期工程项目跟踪审计费50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市公路建设服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车1辆、特种专业技术用车1辆。其他用车主要是用于公路巡查、国省干线公路道路清扫等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目（国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理、市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练、国防交通战备物资管理费、8.11洪灾省级交通应急资金、帮扶工作经费、广元市南山隧道项目疫情防控补助、广元市港红岩作业区（一区）进港公路、国道108线陵江至宝轮段改线工程资金、广元山区公路专项改善工程项目、交通运行监测与应急指挥系统（二期）项目、走马岭交通流量监测站改建项目）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心在公路养护、重大基础设施建设、扶贫攻坚等各项工作开展顺利，年度目标任务圆满完成。部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看5个项目按时合规执行，不论是日常公路养护项目工作开展还是重大工程建设工作开展都圆满完成，提升了交通运输能力，也为带动了区域经济，为当地群众带来了福利。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理”“市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练” “ 广元市港红岩作业区（一区）进港公路”“国道108线陵江至宝轮段改线工程资金”“广元山区公路专项改善工程项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.65万元，执行数为24.65万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了社会经济的发展，有助于群众增收，确保了桥隧安全运行，保障了全市社会经济交通往来运行正常，提高了人民群众出行满意度。

（2）市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，大大减少了公路受自然灾害断道时间，确保了全市公路路网全年正常通行，保障了全市社会经济交通往来运行正常，提高了人民群众出行满意度。

（3）广元市港红岩作业区（一区）进港公路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8555万元，执行数为7240.6005万元，完成预算的84.64%。通过项目实施，有效打通了广元港港口进出货运通道，节约货物运输时间，节约运输成本，加快物流周转速度，提升公路网整体运输效益，为广元融入成渝、联动川陕、对接西北、建设川陕甘结合部经济经强市提供强有力的保障。同时，该公路辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行，加快秦巴山片区脱贫奔康，促进川陕革命老区振兴发展和区域经济社会发展具有重大现实意义。

（4）国道108线陵江至宝轮段改线工程资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数775万元，执行数为775万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了国道108线的通行能力和服务水平，更便捷的联系陵江、宝轮片区，改善了区域交通条件，促进当地经济快速发展。

（5）广元山区公路专项改善工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58893万元，执行数为34301.0766万元，完成预算的58.24%。通过项目实施，提高了道路技术等级，提升了交通运输能力，带动了开封、东宝、国光、武连等乡镇经济发展，带来更多发展机遇；有效消除了复杂地理条件和原有基础设施不健全带来的安全隐患，为当地实施乡村振兴战略提供保障；提高了路网的抗灾能力，更好的保障了人民群众的财产和生命安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

| 项目名称 |  |  | 市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 市公路建设服务中心 |  |  |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: |  | 20.09 | 执行数: | 20.09 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20.09 | 其中-财政拨款: | 20.09 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 做好市战备仓库和机械化养护中心日常值班值守和设施设备维护，保障正常运行；组织开展交通战备培训演练。 |  |  | 做好市战备仓库和机械化养护中心日常值班值守和设施设备维护，较好的完成了省、市各项工作任务检查考核，市战备仓库和机械化养护中心正常运行。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量 指标 | 战备仓库钢桥 构件维护 | 1次 | 一次 |
|  | 项目完成指标 | 质量 指标 | 日常值班值守 | 合格 | 合格 |
|  | 项目完成指标 | 质量 指标 | 保障正常运行 | 市战备仓库和机械化养护中心运行正常 | 市战备仓库和机械化养护中心运行正常 |
|  | 效益 指标 | 效益指标 | 社会效益 | 做好交通战备培训 演练 | 做好交通战备培训 演练 |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | 100% | 100% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 市公路建设服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 24.65 | 执行数: | 24.65 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 24.65 | 其中-财政拨款: | 24.65 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 做好国省干线公路桥隧日常养护和安全的监督管理，开展监督检查，并按需抽取约25座桥隧开展定期检查 |  |  | 做好国省干线公路桥隧日常养护和安全的监督管理，开展监督检查，委托技术服务单位，对全市国省干线抽取的25座桥梁进行了定期检查，较好的完成了国省干线公路桥隧管理工作。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
|  | 项目完成指 标 | 数量指标 | 综合监督检查 | 每季度开展一次 综合监督检查 | 每季度开展一次 综合监督检查 |
|  | 项目完成指 标 | 数量指标 | 抽取桥隧数量 | 25座 | 25座 |
|  | 项目完成指 标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年1月 |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 | 做好国省干线公路桥隧日常养护和安全的监督管理 | 做好国省干线公路桥隧日常养护和安全的监督管理 |
|  | 满意度 指 标 | 满意度 指标 | 群众出行满意度 | 100% | 100% |

项目绩效目标完成情况表 (2020年度) 项目名称; 国道108线陵江至宝轮段改线工程项目. 预算单位; 广元市公路建设服务中心. 预算执行情况 (万元); 预算数:; 775; 执行数:; 775. 其中-财政拨款:; 775; 其中-财政拨款:; 775. 其它资金:; 0; 其它资金:; 0. 年度目标完成情况; 预期目标; 实际完成目标. 完成线路全长约10.3公里，含七座大桥，1座隧道的修建，改善宝轮片区交通条件，促进当地经济快速发展。提高国道108线的通行能力和服务水平。; 完成线路全长约10.3公里，含七座大桥，1座隧道的修建，改善宝轮片区交通条件，促进当地经济快速发展。提高国道108线的通行能力和服务水平。. 绩效指标完成情况; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 预期指标值(包含数字及文字描述); 实际完成指标值(包含数字及文字描述). 项目完成指标; 数量指标; 项目路线全长; 约10.3公里; 10.3公里. 项目完成指标; 数量指标; 大桥数量; 七座; 七座. 项目完成指标; 数量指标; 隧道数量; 1座; 1座. 项目完成指标; 质量指标; 工程总体质量; 达到设计要求; 达到设计要求. 项目完成指标; 时效指标; 完工时间; 2020年11月24日项目 完成了竣工决算审计。; 2020年11月24日项目完成了竣工决算审计。. 效益指标; 效益指标; 社会效益; 更好的便捷联系陵江、宝轮片区，改善了区域交通条件，促进当地经济快速发展。; 更好的便捷联系陵江、宝轮片区，改善了区域交通条件，促进当地经济快速发展。. 满意度 指标; 满意度指标; 群众满意度; 100%; 100%. 项目绩效目标完成情况表 (2020年度). 项目名称; 广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道工程项目. 预算单位; 广元市公路建设服务中心. 预算执 行情况 (万元); 预算数:; 8555; 执行数:; 8555. 其中-财政拨款:; 7240.6005; 其中-财政拨款:; 7240.6005. 其它资金:; 0; 其它资金:; 0. 年度目标完成情况; 预期目标; 实际完成目标. 全线完工与国道108线、国道212线、京昆高速、兰海高速等公路衔接，辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行。; 全线完工与国道108线、国道212线、京昆高速、兰海高速等公路衔接，辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行。. 绩效指标完成情况; 一级 指标; 二级指标; 三级指标; 预期指标值(包含数字及文字描述); 实际完成指标值(包含数字及文字描述). 项目完成指标; 数量指标; 公路长度; 全长5.349公里; 全长5.349公里. 项目完成指标; 质量指标; 工程质量; 与要求一致; 与要求一致. 效益 指标; 效益指标; 社会效益; 与国道108线、国道212线、京昆高速、兰海高速等公路衔接，辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行。; 与国道108线、国道212线、京昆高速、兰海高速等公路衔接，辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行。. 满意度指标; 满意度指标; 群众出行满意度; 100%; 100%.

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市公路建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理、市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练、广元市港红岩作业区（一区）进港公路、国道108线陵江至宝轮段改线工程资金、广元山区公路专项改善工程项目开展了绩效评价，《广元市公路建设服务中心2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

# 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金经费。

- 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

- 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

- 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

- 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

- 14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

- 15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分    附  件

## 附件1：广元市公路建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市公路建设服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于广元市交通运输局下属二级预算单位，内设综合科、财务审计科、养护科、工程科、安全应急科、信息技术科、农村公路科、路产路权科、监测分析科、运输服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科、人事科13个科室。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责全市国省干线公路和农村公路养护管理的业务技术指导；参与国省干线公路养护工程咨询、设计初审，推广公路养护新技术新工艺；指导督促县区实施各类公路养护项目；协助做好国省干线公路养护工程验收相关工作。

3、负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作；协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估工作；承担全市国省干线公路路产路权维护工作。

4、承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作。

5、负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行业安全、应急保障等工作;参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

6、负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广。

7、协助做好道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展工作;指导站场运营和站务管理等工作。

8、承担全市道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核以及信用体系建设、管理和服务质量监测、评估工作;承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

9、负责全市机动车维修与综合性能检测行业和全市汽车维修企业的技术指导和服务工作;承担全市道路运输行业生态环保、节能减排等事务工作;负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作。

10、协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。

11、负责全市公路行业、道路运输行业的行风建设和精神文明建设工作。

12、承担交通运输行政审批事项现场踏勘、核查相关事务性工作。

13、完成市交通运输局交办的其他任务。

（三）人员概况。

市公路建设服务中心事业编制64名（保留42名，从原市公路路政管理处划转7名、市道路运输管理局划转10名、市交通工程质量监督站划转5名）。其中，党委书记、主任1名（正县级），副主任3名（副县级），党委专职副书记1名（副县级），纪委书记1名（副县级）；中层领导职数20名（正科级13名、副科级7名）。

工勤人员事业编制12名（保留4名、从原市道路运输管理局划转8名；待自然减员后收回）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计69839.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68986.89万元，政府性基金预算财政拨款收入775万元，其他收入77.16万元。

部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计43699.81万元，其中：基本支出1081.35万元，项目支出42618.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照市财政局的要求和规定及时编制和报送2020部门预算，部门预算编制较为准确；预算及时公开，公开内容完整；财经纪律执行较好，财政监控无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过部门绩效规范化管理，厉行节约保运转，“三公”经费执行较好，年度决算数小于预算数。

通过部门绩效精细化管理，有效促进了公路养护、重大基础设施建设、扶贫攻坚等各项工作开展，年度目标任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用。

（二）存在问题。

一是部分项目支出预算执行率低，二是预算执行不完全精细和科学。

（三）改进建议。

进一步严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全市公路事业健康发展。

## 附件2：广元市公路建设服务中心2020年绩效评价报告

## 国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主要职责有:

(1)负责组织桥梁定期检查和特殊检查工作，每年定期评估本辖区内桥梁安全运行状况。根据检查和评估结果编制本辖区内桥粱养护专项工程建议计划。

(2)负责审查桥梁定期检查报告和特殊检查报告。

(3)制定本辖区内桥梁管理专项应急预案，并监督桥梁管养单位落实。

(4)负责监督桥梁养护工程的实施。

(5)负责市(州)本级桥梁技术档案的完善和保密工作，监督和指导桥梁管养单位做好桥梁技术档案工作，及时对桥梁管理信息系统数据进行更新。

(6)负责本辖区内桥梁养护工程师的技术业务培训。

2.项目立项、资金申报的依据：《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》、《广元市人民政府办公室关于加强公路桥梁安全管理的通知》（广府办函〔2014〕33号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照合同约定拨付资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接拨付给技术服务单位，无需分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为做好国省干线公路桥隧日常养护和安全的监督管理，开展监督检查，并按需抽取约25座桥隧开展定期检查。

2．项目应实现的具体绩效目标：按照计划，每季度开展一次综合监督检查，完成约25座桥隧定期检查并按照时间完成定期检查报告。

3.申报内容和实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由我中心养护科人员和财务科人员组成评价组进行自评，报分管领导审阅，分管领导通过现场听取介绍、实地勘察项目相关情况，采用目标评价法分别对该项目资金使用情况、目标完成情况进行比较和分析，形成综合评判。

二、项目资金申报及使用情况

按照一般公共预算要求，年初由市公路建设服务中心申报资金预算，2020年到位资金24.65万元，全年共计支付24.65万元，完成预算100%。我中心严格按照工作进度申请资金拨付，做到专款专用，支付合规合法。

（三）项目财务管理情况。

国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理项目严格按照市政府及市财政局相关财经要求，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我中心主任负总责、分管副主任监督、养护科具体实施。具体实施流程：1.评审请示文件拟定;2.送呈常务会审议并印发会议纪要;3.确定技术服务单位，签订实施合同;4.按照合同约定，督促技术服务单位按照合同约定推进相关工作;5.按照协议约定，按照程序拨付资金。

（二）项目管理情况。我中心严格执行相关法律法规及管理制度，通过公开遴选的方式确定25座桥梁定期检测单位，并实施过程监督，确保检测质量准确、安全、可靠。

（三）项目监管情况。签订合同后，我中心配合技术服务单位开展定期检测，提供桥梁相关基础资料，督促技术服务单位按照合同约定，加快推进定期检测工作。组织人员审查桥梁技术状况评定报告，完桥梁技术状况等级评定的复核工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心按计划每季度到各县区开展一次综合监督检查，形成书面检查报告，并于2020年1月，按照规定周期,对25座桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪的全面检查,评定桥梁技术状况等级，形成书面定期检查报告。截至评价时点，实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%，实际成本在预算成本范围内。

（二）项目效益情况。

项目实施促进了社会经济的发展，有助于群众增收，确保了桥隧安全运行，保障了全市社会经济交通往来运行正常，提高了人民群众出行满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目立项规范、绩效目标设置合理、绩效指标明确，管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效、项目效益良好，总体评价良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

## 市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照市交通运输局工作安排，由我中心负责市战备仓库和机养中心日常运行维护及管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。按照国防交通物资储备管理办法和省、市交战办工作部署，以及机养中心运行维护要求。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。做好市战备仓库和机械化养护中心日常值班值守和设施设备维护，保障正常运行，完成省市安排各项工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标。完成了对战备钢桥构件维护保养一次，做好了市战备仓库和机械化养护中心日常值班值守，保障了战备仓库和机械化养护中心正常运行。

3．项目申报内容是与实际相符，申报目标较为合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

按照一般公共预算要求，年初由市公路建设服务中心申报资金预算，2020年到位资金20.9万元，其中:财政拨款20.9万元，完成预算100%，我中心财务审计科负责项目资金管理工作，严格按照工作进度申请资金拨付，并设立专账核算，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由我中心养护科组织开展日常业务管理，重要工作通过中心工程领导小组和党委会研究决定后，再按程序推动。

（二）项目管理情况。严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，通过购买服务，完成对项目实施需要的人员、技术单位等各项服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年做好了市战备仓库和机械化养护中心日常值班值守和设施设备维护，较好的完成了省、市各项工作任务检查考核，确保了市战备仓库和机械化养护中心运行正常。

（二）项目效益情况。

该项目实施大大减少了公路受自然灾害断道时间，确保了全市公路路网全年正常通行，保障了全市社会经济交通往来运行正常，提高了人民群众出行满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体运行正常，基本满足日常工作需要。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

## 广元港红岩作业区（一区）进港公路南马山隧道工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金中报及批复情况：本项目为公招项目，除上级补助资金外，其余资金由地方配套，2020年市本级财政安排资金8555万元。

(二)项目绩效目标：项目位于四川省广元市昭化区境内，总体呈北南走向。项目起点位于昭化区天雄关龙山公墓附近，衔接凉亭子隧道引道EK1+848.822处，路线起点桩号为K0+191.226，止点与已建成的广元港进港公路K3+603.107桩号相接，止点桩号为K5+539.914。路线全长5.349km。项目立项总投资为28297万元，资金来源主要为上级补助、银行贷款和地方自筹。具体项目支出绩效指标为：完成资金的全额支付。

(三)项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至2020年12月31日，本项目市本级安排资金计划8555万元，到位8555万元，资金均及时到位，到位比例为100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，本项目已完成支付8555万元，均用于项目直接工程投资及属于本项目的待摊投资。我中心严格按照合同条款，根据施工单位正常计量完成计量工程款的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

市本级配套资金由市财政局在财政大平台系统中给我单位下达相应资金指标。在使用该类资金指标时，我单位严格按照财政大平台资金指标拨付程序，先由我单位向市财政局申请资金计划，然后由资金申请单位填写“政府投资（采购）项目进度拨款表”，按照我单位审核-主管部门（市交通运输局）审核-市财政局审核的流程，由市财政局直接拨付给资金申请单位。在使用项目资金时，我单位严格按照广元市财政大平台资金指标使用办法，层层把关，严格审核，确保资金的正常、合规使用。本项目严格执行财务管理支付，财务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

1.项目组织管理架构及具体实施流程

2018年5月，成立了广元港红岩作业区（一区）进港公路工程建设指挥部。指挥部设指挥长、副指挥长，下设办公室、综合协调办、安全文明办、工程处、财务处五个职能部门，项目从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。指挥部精心配备业务能力强的管理人员，并建立了科学合理的项目组织机构，为项目顺利执行起到了保障作用。参建单位也相应的建立各自的项目管理机构，确保工程有序推进。

2.基本建设程序执行情况

2017年8月8日，广元市发展和改革委员会批复本项目的可研报告，本项目正式立项。

2017年9月1日，四川省交通运输厅公路局批复了初步设计文件。

2017年11月29日，广元市交通运输局批复了施工设计文件。

2017年12月，经公开招投标确定了四川川交路桥有限责任公司为项目施工单位。

2018年5月8日，项目正式开工。

2020年10月1日，全线完工。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目位于四川省广元市昭化区境内，总体呈北南走向。项目起点位于昭化区天雄关龙山公墓附近，衔接凉亭子隧道引道EK1+848.822处，路线起点桩号为K0+191.226，止点与已建成的广元港进港公路K3+603.107桩号相接，止点桩号为K5+539.914。路线全长5.349km。

本项目在实施过程中，始终把质量管理、控制作为重点中心工作来抓。工程总体质量达到设计要求。一是指挥部坚持以制度管工程，以制度管质量、进度、一切生产活动。同时充分发挥业主单位的主动性，认真落实工程质量终身责任制，抓住质量控制的关键环节和重点，严把材料进场关，严把开工报批关、严把中间检验验收关、严格监理程序，加强业主检查，建立互相监督、互相制约、互相促进的工作机制；二是为了有效地控制全线工程的施工质量，通过加强中心试验室的工作强化质量控制，制定了全线的现场抽检计划，重点加强了对桥梁、隧道、路面等各类材料的抽检控制，在抽检中坚持以规范为据，以规范的操作数据，准确数据说话，及时发现问题，及时反馈整改，有效的消除质量隐患；三是下大力气进行设计的变更完善工作，多次组织设计、施工、监理、审计单位对工程设计进行交流，使设计更加符合实际，进一步确保项目的建设质量；四是定期召开质量分析会，组织工程质量回头看。对工作内容进行总结，对存在的问题进行通报，同时组织分析影响施工的质量的因素，做到发现一处质量问题，处理一处，彻底消灭质量隐患，消灭质量通病。

2018年5月，本项目全面开工；2020年6月，完成路基工作；2020年10月，全线完工，比合同约定时间提前19天，验收合格。依据项目总体进度要求，指挥部制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，指挥部首先加强同沿线区政府村镇联系力度，为施工单位创造良好施工外部条件；同时每天专人跟踪工程进度，出现工程滞后问题及时总结原因，并及时采用相应措施来保障工程进度；对工程问题及时答复，为施工单位排忧解难，争取时间，由于标尾征地拆迁于2019年底才完成最后5户的拆迁、2018年7月11日洪灾、隧道进口距离G75兰海高速桥墩较近原掘进方案无法实施导致方案调整、环保督察材料紧缺价格疯涨、2020年新冠疫情、2020年6月至8月洪灾的影响，指挥部通过要求总监办及施工单位多次调整施工进度、优化施工方案等措施，最终比合同工期提前19天，于2020年10月全部完工。

项目立项总投资为28297万元，资金来源主要为上级补助、银行贷款和地方自筹。确保建设资金足额用于生产，指挥部严格按照工程建设资金管理规定和财务管理制度，加强了计量支付管理。严格执行合同价，加强对工程价结算和中间支付的审核监督程序，所有工程计量项目均符合技术规范及设计图纸要求且检查验收合格。对工程变更严格执行由施工单位或设计单位提出变更申请，后由施工单位、监理工程师、设计代表、指挥部和审计单位五方共同到现场确认，逐级审批后，最终由审计单位审计后才能给予计量支付，做到了中期建设资金按计划、按合同、按进度并经审计后拨付，确保了建设资金的有效安全使用。

(二)项目效益情况

进港公路南马山隧道工程是广元港连接陕西、甘肃的货运瓶颈工程，与国道108线、国道212线、京昆高速、兰海高速等公路衔接，建成通车后，相较经宝红路通行缩短里程10公里，公路等级由四级提升到二级，有效打通了广元港港口进出货运通道，节约货物运输时间，节约运输成本，加快物流周转速度，提升公路网整体运输效益，为广元融入成渝、联动川陕、对接西北、建设川陕甘结合部经济经强市提供强有力的保障。同时，该公路辐射周边朝阳、红岩等诸多乡镇,对于方便群众出行，加快秦巴山片区脱贫奔康，促进川陕革命老区振兴发展和区域经济社会发展具有重大现实意义。

四、问题及建议

(一)存在的问题

无
    (二)相关建议

无

## 国道108线陵江至宝轮段改线工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金中报及批复情况：本项目为BT项目，除上级补助资金外，其余资金由地方配套，2020年市本级配套资金775万元。

(二)项目绩效目标：项目路线全长约10.3公里，含大桥2468延米/七座，隧道419延米/1座。项目立项总投资为85600万元，资金来源主要为上级补助和地方自筹解决。具体项目支出绩效指标为：完成资金的全额支付。

(三)项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至2020年12月31日，本项目市本级配套资金计划775万元，到位775万元，资金均及时到位，到位比例为100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，本项目已完成支付775万元，均用于项目直接工程投资（项目回购款的支付）。我中心严格按照合同条款，根据施工单位正常计量完成计量工程款的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

市本级配套资金由市财政局在财政大平台系统中给我单位下达相应资金指标。在使用该类资金指标时，我单位严格按照财政大平台资金指标拨付程序，先由我单位向市财政局申请资金计划，然后由资金申请单位填写“政府投资（采购）项目进度拨款表”，按照我单位审核-主管部门（市交通运输局）审核-市财政局审核的流程，由市财政局直接拨付给资金申请单位。在使用项目资金时，我单位严格按照广元市财政大平台资金指标使用办法，层层把关，严格审核，确保资金的正常、合规使用。本项目严格执行财务管理支付，财务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

1.项目组织管理架构及具体实施流程

2013年12月，成立了国道108线陵江至宝轮改线工程建设指挥部。指挥部设指挥长、副指挥长，下设办公室、综合协调办、安全文明办、工程处、财务处五个职能部门，项目从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。指挥部精心配备业务能力强的管理人员，并建立了科学合理的项目组织机构，为项目顺利执行起到了保障作用。参建单位也相应的建立各自的项目管理机构，确保工程有序推进。

2.基本建设程序执行情况

2013年4月15日，四川省发展和改革委员会以《关于国道108线陵江至宝轮段公路改建工程可行性研究报告的批复》（川发改基础〔2013〕404号）批复本项目的可研报告，本项目正式立项。

2013年8月9日，四川省交通运输厅公路局《关于国道108线陵江至宝轮改建工程初步设计的批复》（交路工〔2013〕178号）批复了初步设计文件。

2013年11月20日，四川省交通运输厅公路局《关于国道108线陵江至宝轮段改线工程两阶段施工图设计的批复》（交路工〔2013〕274号）批复了施工设计文件。

2013年6月，经公开招投标确定了四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院为项目设计单位；2013年9月，经公开招投标确定了四川公路工程咨询监理公司为项目监理单位；2013年9月，经公开招投标确定了邯郸建工集团有限公司为项目BT施工单位。

2016年10月18日至10月26日组织了检测单位对本项目进行了验收检测，2016年11月10日，市交通工程质量监督站出具了《交工验收质量检测意见书》。

2017年12月7日，本项目通过市档案局验收。

2019年4月30日完成了工程结算审计。

2020年11月24日项目完成了竣工决算审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目路线全长约10.3公里，含大桥2468延米/七座，隧道419延米/1座。本项目在实施过程中，始终把质量管理、控制作为重点中心工作来抓。工程总体质量达到设计要求。一是指挥部坚持以制度管工程，以制度管质量、进度、一切生产活动。同时充分发挥业主单位的主动性，认真落实工程质量终身责任制，抓住质量控制的关键环节和重点，严把材料进场关，严把开工报批关、严把中间检验验收关、严格监理程序，加强业主检查，建立互相监督、互相制约、互相促进的工作机制；二是为了有效地控制全线工程的施工质量，通过加强中心试验室的工作，强化质量控制，制定了全线的现场抽检计划，重点加强了对桥梁、隧道、路面等各类材料的抽检控制，在抽检中坚持以规范为据，以规范的操作数据、准确数据说话，及时发现问题，及时反馈整改，有效的消除质量隐患；三是下大力气进行设计的变更完善工作，多次组织设计、施工、监理、审计单位对工程设计进行交流，使设计更加符合实际，进一步确保项目的建设质量；四是定期召开质量分析会，组织工程质量回头看。对工作内容进行总结，对存在的问题进行通报，同时组织分析影响施工的质量的因素，做到发现一处质量问题，处理一处，彻底消灭质量隐患，消灭质量通病。

2014年1月，本项目全面开工；2016年3月，完成路基施工；2016年11月，全线完工并交工，验收合格。依据项目总体进度要求，指挥部制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，指挥部首先加强同沿线两区政府村镇联系力度，为施工单位创造良好施工外部条件；同时每天专人跟踪工程进度，出现工程滞后问题及时总结原因，并及时采用相应措施来保障工程进度；对工程问题及时答复，为施工单位排忧解难，争取时间。

2019年4月30日完成了工程结算审计，审定金额为67986万元。确保建设资金足额用于生产，指挥部严格按照工程建设资金管理规定和财务管理制度，加强了计量支付管理。严格执行合同价，加强对工程价结算和中间支付的审核监督程序，所有工程计量项目均符合技术规范及设计图纸要求且检查验收合格。对工程变更严格执行由施工单位或设计单位提出变更申请，后由施工单位、监理工程师、设计代表、指挥部和审计单位五方共同到现场确认，逐级审批后，最终由审计单位审计后才能给予计量支付，做到了中期建设资金按计划、按合同、按进度并经审计后拨付，确保了建设资金的有效安全使用。

(二)项目效益情况

项目竣工后更好的便捷联系陵江、宝轮片区，改善了区域交通条件，促进当地经济快速发展。提高国道108线的通行能力和服务水平。

四、问题及建议

(一)存在的问题

无
    (二)相关建议

无

## 广元山区公路专项改善工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金中报及批复情况：本项目为中央车购税资金补助项目，中央车购税资金58893万元全额到位。

(二)项目绩效目标：广元山区公路专项改善工程起于县道123线仙峰乡（绵阳广元界），经东宝镇、武连镇、马灯乡、开封镇、国光乡，终点接绵苍巴高速互通连接线，全长56.55公里，项目施工图批复预算8.07亿元，其中建安费5.89亿元。项目于2020年4月9日正式开工，工期260天， 2020年12月底项目已基本建成。具体项目支出绩效指标为：完成70%的项目资金支付工作，指标设立原因：全年主体工程基本完成，按照合同约定暂扣工程计量款10%，其附属设施预计需要资金20%（部分不具备支付条件）。

(三)项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至2020年12月31日，本项目中央车购税资金计划58893万元，到位58893万元，资金均及时到位，到位比例为100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，本项目已完成支付36690.53万元（含根据项目合同条款暂扣10%质保金），均用于项目直接工程投资及属于本项目的待摊投资。我中心严格按照合同条款，根据施工单位正常计量完成计量工程款的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

车辆购置税交通运输专项资金由省财政厅直接拨付给广元市财政局，再由市财政局在财政大平台系统中给我单位下达相应资金指标。在使用该类资金指标时，我单位严格按照财政大平台资金指标拨付程序，先由我单位向市财政局申请资金计划，然后由资金申请单位填写“政府投资（采购）项目进度拨款表”，按照我单位审核-主管部门（市交通运输局）审核-市财政局审核的流程，由市财政局直接拨付给资金申请单位。在使用车辆购置税交通运输专项资金时，我单位严格按照车辆购置税资金各级管理办法和广元市财政大平台资金指标使用办法，层层把关，严格审核，确保资金的正常、合规使用。本项目严格执行财务管理支付，财务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

2019年9月，我中心及时成立了广元山区公路专项改善工程建设指挥部。指挥部设指挥长、副指挥长，下设办公室、综合协调办、安全文明办、工程处、财务处五个职能部门，指挥部从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。指挥部精心配备业务能力强的管理人员，并建立了科学合理的项目组织机构，为项目顺利执行起到了保障作用。各参建单位也相应的建立各自的项目管理机构，确保工程有序推进。

基本建设程序执行情况：

2019年11月29日，剑阁县发展改革局批复了本项目的可研报告，本项目正式立项。

2019年12月16日，四川省交通运输厅公路局批复了施工设计文件。

2019年10月，经公开招投标确定了四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院为项目设计单位；

2020年3月，经公开招投标确定了四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司、四川公路工程咨询监理有限公司为项目监理单位；

2020年3月，经公开招投标确定了道隧集团工程有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司为施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元山区公路专项改善工程（一期）路线起于江油市仙峰乡（绵广交界处），沿县道123线旧路改建，经石家嘴、杨家坪，东宝镇、武连镇、接乡道111线经瓦子村、马灯乡、开封镇、继续沿既有县道123线改扩建，经国光镇、止于绵苍巴国光互通连接线，全长56.6公里。

2019年7月省交通运输厅下发了《绵阳广元山区公路专项改善工程工作方案》，文件要求各级部门深化认识，提高站位，将此项工作当作当前一项重要任务来抓，严守工作纪律，加强统筹协调，实行“绿色通道”，确保各项目工作落实落地。该项目于2020年4月正式开工建设；按照省交通运输厅“当年建设、当年完成通车”的任务目标，在2020年12月初，全部完成沥青混凝土下面层的摊铺工作，全线达到顺利通车的目标。沥青混凝土上面层摊铺时间经省交通运输厅领导同意，在2021年天气转暖后开始摊铺，目前已完成全部工作内容，预计在本月份进行交工验收。

为了更高质量的管理工程建设，我中心及时成立了指挥部，组织精干人员参与项目管理；市交通运输局也成立了专班，依托市质量监督站，共同对项目质量、安全、进度等进行监督管理工作，全面协调推进项目建设。一是指挥部坚持以制度管工程，以制度管质量、进度、一切生产活动。及时制订了广元山区公路专项改善工程管理办法，管理办法从组织机构、质量、安全、设计变更与计量支付、环水保及违约等方面对工程建设进行要求。二是充分发挥参建单位的主动性，认真落实工程质量终身责任制，抓住质量控制的关键环节和重点，严把材料进场关，严把开工报批关、严把中间检验验收关、严格监理程序，加强业主检查，建立互相监督、互相制约、互相促进的工作机制；三是下大力气进行设计的变更完善工作，多次组织设计、施工、监理、审计单位对工程设计进行交流，使设计更加符合实际，进一步确保项目的建设质量；四是定期召开质量分析会，组织工程质量回头看。对工作内容进行总结，对存在的问题进行通报，同时组织分析影响施工的质量的因素，做到发现一处质量问题，处理一处，彻底消灭质量隐患，消灭质量通病。

根据项目总体进度要求，指挥部制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，一是2019年12月，广元市人民政府、剑阁县人民政府专门组织召开动员会议，落实征拆资金、剑阁县组成工作专班，积极组织当地政府，推进工程征地拆迁工作，为施工单位创造良好施工外部条件；二是施工单位每周报工作进度，监理单位专人跟踪工程进度，出现工程滞后问题及时组织总结原因，并及时采用相应措施来保障工程进度；三是指挥部组织参建单位集中研究工作方案，及时优化施工方案，保障工程顺利推进。

(二)项目效益情况

本项目建成通车后，一是道路技术等级提高，交通运输能力提升较大，对于带动开封、东宝、国光、武连等乡镇经济发展，带来更多发展机遇；二是有效消除复杂地理条件和原有基础设施不健全带来的安全隐患，为当地实施乡村振兴战略提供保障；三是本项目地处西河湿地自然保护区、翠云廊古柏自然保护区和剑门蜀道风景名胜区，为今后推进“四好”农村公路建设起到了一定的示范作用；四是路网等级进一步提高，路网的抗灾能力得到提升，更好的保障人民群众的财产和生命安全。

四、问题及建议

(一)存在的问题

无

(二)相关建议

无

# 第五部分　 附  表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表